Plano de Teste - Sistema de Gerenciamento de Tarefas

1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar o Sistema de Gerenciamento de Reservas de Salas, que tem como objetivo permitir que usuários realizem e gerenciem reservas de salas de acordo com a capacidade, os recursos disponíveis, os horários e as permissões de acesso. O objetivo deste plano é garantir a qualidade e confiabilidade do software antes da utilização.

2. Objetivos

Os objetivos do teste são:

1- Verificar se as funcionalidades de reserva de salas estão implementadas corretamente.

- 2-  Validar se o sistema atende aos requisitos funcionais e não funcionais especificados.

- 3- Identificar conflitos de horário, problemas de capacidade, falhas de autorização e falhas de notificação.

- 4- Verificar se alterações e cancelamentos mantêm o histórico e a trilha de auditoria.

3. Escopo

O teste abrangerá todas as funcionalidades principais do Sistema de Gerenciamento de Tarefas, incluindo:

1- Reserva de sala disponível para turma compatível.

2-Prevenção de sobreposição de reservas na mesma sala.

- 3- Validação da capacidade da sala em relação ao tamanho da turma.

- 4- Bloqueio de salas em manutenção.

- 5- Validação do horário permitido para reservas, entre 07h30 e 22h30.

- 6- Controle de alterações conforme o perfil do usuário.

- 7- Cancelamento, liberação do horário e registro do histórico.

- 8- Notificações geradas por alterações ou cancelamentos.

- 9- Busca com resposta em até 2 segundos.

- 10- Trilha de auditoria das operações.

- 11- Restrição de acesso às unidades autorizadas.

4. Estratégia de Teste

A estratégia de teste incluirá:

1-  Testes funcionais para verificar cada requisito de reserva.

- 2- Testes de integração para garantir que reserva, histórico, auditoria e notificações funcionem em conjunto.

- 3- Testes de sistema para verificar o comportamento completo do sistema.

- 4- Testes positivos e negativos, incluindo conflitos, capacidade insuficiente, manutenção e permissões.
5- Testes de limite para os horários 07h30 e 22h30 e para a capacidade das salas.

- 6- Testes de desempenho para verificar o requisito de resposta da busca em até 2 segundos.

5. Casos de Teste

Serão criados casos de teste para cada funcionalidade do sistema, abrangendo cenários positivos e negativos, bem como casos de teste de limite e estresse.

Exemplo de Caso de Teste:

Caso de Teste 1 - Reservar Sala Disponível

Descrição: Verificar se é possível reservar uma sala disponível para uma turma compatível.

Pré-condições: O usuário está autenticado; a sala está disponível; a turma não excede a capacidade.

Passos: 1. Acessar a tela de reservas.
2. Informar data e horário válidos.
3. Selecionar uma sala disponível.
4. Selecionar uma turma compatível.
5. Confirmar a reserva.

Resultado Esperado: A reserva é criada com sucesso e o horário fica ocupado para a sala selecionada.

6. Ambiente de Teste

O teste será realizado em um ambiente de teste dedicado, replicando o ambiente de produção o mais próximo possível, com salas, turmas, usuários e reservas cadastrados para representar os cenários previstos.

7. Recursos

- -Equipe de Teste: 2 testadores.

- Ambiente de Teste: ambiente de homologação/teste com configuração adequada para a aplicação.

- Dados de Teste: salas com diferentes capacidades e recursos, turmas de tamanhos diferentes, usuários com diferentes perfis e reservas existentes.

- Evidências: registros, prints, resultados dos casos e logs de auditoria.

8. Cronograma

O teste será realizado conforme o seguinte cronograma:

1- Testes unitários:  18/08/2026.

2- Testes de integração: 18/08/2026.

3- Testes de sistema: 19/08/2026.

4- Testes de aceitação: 20/08/2026.

9. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado aceito quando:

- 1- Todos os casos de teste críticos forem executados.

- 2- Os requisitos funcionais RF-01 a RF-08 forem verificados.

- 3- Os requisitos não funcionais RNF-01 a RNF-03 forem verificados.

- 4- Os defeitos críticos e importantes forem corrigidos e verificados.

- 5- Não houver dupla ocupação, violação de capacidade ou alteração sem autorização.

- 6- Alterações e cancelamentos gerarem as notificações e registros esperados.

10. Riscos

- Dupla ocupação da mesma sala.

- 1- Reserva de turma acima da capacidade da sala.

- 2- Alteração de reserva sem autorização.

- 3- Falha na geração de notificações.

- 4- Acesso a dados de unidade não autorizada.

- 5- Resposta da busca acima de 2 segundos.

11. Responsabilidades

A equipe de desenvolvimento será responsável por corrigir os defeitos encontrados durante os testes.

- 1- A equipe de teste será responsável por executar os casos de teste, registrar evidências e relatar os resultados.

- 2- A equipe deverá priorizar os riscos críticos identificados no domínio do produto.

12. Comunicação

Os resultados dos testes serão registrados e compartilhados entre os integrantes da dupla e, quando necessário, com a equipe responsável pelo desenvolvimento, para acompanhamento dos defeitos e tomada de decisões.

13. Aprovação

Este plano de teste será revisado e aprovado pelos integrantes da dupla antes do início da execução. Alterações realizadas posteriormente deverão ser registradas e comunicadas.

14. Considerações Finais

Este plano de teste é um guia para o processo de teste do Sistema de Gerenciamento de Reservas de Salas. O objetivo é verificar se o software atende aos requisitos definidos, reduzindo os riscos de dupla ocupação, capacidade insegura, alteração sem autorização e falhas de notificação.